|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Charter | | | |
| Project Name | Sistem Informasi Holy Shining English | | |
| Project Sponsor | Merianta Br. Sembiring | Project Manager | Angelita |
| Date of Project Approval |  | Last Revision Date |  |
| Project Description | Proyek ini adalah proyek pembuatan Sistem Informasi berbasis Web untuk Holy Shining English. | | |
| Scope | Sebuah sistem web akan dibuat hanya untuk memfasilitasi pendaftaran kursus, absensi, pembayaran uang kursus, penerimaan rapor, dan pengadaan kelas online. | | |
| Bussiness Case | Untuk menaikkan pendaftar sebanyak 15% dibandingkan semester lalu, menaikkan kepuasan siswa sebanyak 10% dan mempermudah manajemen kegiatan kursus. | | |
| Constraints(in priority order) | Time | 1 semester | |
| Budget | Rp15.000.000,00 | 2 Developer | |
| Scope | Fleksibel | |
| Quality | Memprioritaskan Kualitas dibandingkan Waktu dan Biaya | |
| Project Deliverables | Sistem Informasi berbasis Web, Database, dan source code. | | |
| Benefits(measurable results) | Lihat KPI dan Business Case | | |
| KPI | Baseline | Goal |
| Pendaftar Naik | 100 | 115 |
| Kepuasan Siswa | 70 | 77 |
| Steering Committee | Koordinator Kursus | Project Team | Leonita |
| Pengawas | Imanuel |
| Staff Administrasi | 2 Developer Luar |
| Key Stakeholders | Name | Success Criteria | |
| Merianta | Biaya dan Waktu | |
| Alexander | Memenuhi KPI | |
| Risks | Tidak adanya pegawai yang mengerti cara mengoperasikan dan memelihara Sistem Informasi. | | |